|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Riesgo** | **Nombre** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Responsable** | **Estado** |
| 6 | **El cliente cambiará los requisitos** | 80% | 3 | Cliente |  |
| 11 | **Los clientes no entienden el impacto de los cambios en los requerimientos** | 70% | 2 |  |  |
| 15 | **Equipo con dificultades para encontrarse** | 60% | 4 | Empresa |  |
| 8 | **Personal no tiene habilidades requeridas** | 50% | 3 | Empresa |  |
| 14 | **Product owner no se ponen de acuerdo en los requerimientos** | 50% | 3 |  |  |
| 17 | **Equipo con dificultades para encontrarse con los Product owner** | 50% | 3 | Empresa |  |
| 5 | **Mal cálculo de los plazos de fecha** | 45% | 4 | Empresa |  |
| 9 | **Los usuarios finales se**  **resisten al sistema** | 40% | 2 | Empresa |  |
| 10 | **Mayor número de usuarios**  **de los previstos** | 40% | 4 |  |  |
| 12 | **Usuario administrador se le dificulta uso del sistema** | 40% | 4 |  |  |